## Slide 2
Time
GRUPO <NOME DO GRUPO>
01201003 / Alexandre Diogo
01201011 / Cauê Pontes
01201135 / Matheus Juan

## Slide 3
Atividade 01
Reunião de Retrospectiva da Sprint Passada (Grupos Antigos)
O que deu certo?
O que não deu certo?
Plano de Ação para este semestre.

## Slide 4
PROJETO CAMPFIRE – REUNIÃO DE RETROSPECTIVA
LOUCO
TRISTE
CONTENTE
PROCASTINAÇÃO DE ALGUNS INTEGRANTES DO GRUPO
FALTA DE CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS APLICADAS
FALTA DE COMPROMETIMENTO
PRAZO CURTO
FALTAS NAS REUNIÕES
ENTREGA DE RESULTADOS
DEDICAÇÃO DOS INTEGRANTES
APRESENTAÇÃO
PERDA DE ARQUIVOS

## Slide 5
PROJETO CAMPFIRE – PLANO DE AÇÃO
LOUCO
TRISTE
CONTENTE
NÃO CUMPRIR COM OS PRAZOS
FALTA DE CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS APLICADAS
FALTAS NAS REUNIÕES SEMANAIS
CONVERSAR COM O INTEGRANTE
FALTA DE COMPROMETIMENTO
PRAZO CURTO
APRESENTAÇÃO
ENTREGA DE RESULTADOS
DEDICAÇÃO DOS INTEGRANTES
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
MELHOR ORGANIZAÇÃO DO TEMPO
DEDICAR MAIS TEMPO
ORGANIZÇÃO DAS TAREFAS
MELHOR PRANEJAMENTO
MANTER O EMPENHO
MANTER O FOCO NOS INTREGAVEIS
DESCENTRALIZAR AS ATIVIDADES
COMUNICÇÃO COM O GRUPO
PERDA DE ARQUIVOS
BACKUP
MELHORAR A COMUNICAÇÃO COM OS INTEGRANTES
MELHORAR A COMUNICAÇÃO